《潜抑》游戏立项

工作室：（潜意识游戏工作室）Subconscious Studios

立项日期：2026年1月5日

修改时间：2026年1月24日
文档版本：6.0

- 项目概要

项目名称： 《潜抑》（英文：repression）

游戏类型： 悬疑 ·心理·叙事解谜·  模拟

目标平台： PC (Steam)为主，小黑盒（后续可考虑Mac、iOS/Android）。

目标受众：喜欢沉浸式悬疑叙事、心理咨询题材感兴趣的玩家

核心愿景：以 “创伤与救赎” 为核心，打造 “悬疑叙事 + 心理学体验” 的双重沉浸感。玩家将通过主角林顾念的视角，在现实与意识世界的夹缝中探索两起关联案件的真相，既体验心理咨询的治愈过程，又感受悬疑解谜的张力。最终在 “逃避” 与 “面对” 的抉择中，完成对角色的救赎，也实现自我对 “创伤” 的认知 —— 这不仅是一款游戏，更是一次直面内心恐惧的心灵冒险。

项目周期： 总时长约12个月。

- 团队构成：

| 制作人 | 策划 | 程序 | 美术（角色，场景，UI,插画） | 音乐 | 运营宣传 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杰苏尔 | 李御星 | 杰苏尔 | 唐诗韵 |  | 肖佳蓉 |
|  | 麦玉麒 | 姚雅闻 | 陈欣慧 |  | 胡馨月 |
|  | 伍浩铭 | kawsar | 罗佳乐 |  |  |
|  | 阳嘉月 | 关睿泽 | 石雨欣 |  |  |
|  | 吴君博 |  | 莫炫 |  |  |
|  |  |  | 申恩熙 |  |  |

- 游戏核心设计

- 场景设计：

- 陆云医生咨询室

- 通勤路线（咨询室→主角新家）

- 林顾念新家（日常场景）

- 老房子（案发核心场景，吴良房间 、楼梯、天台、储水箱区域）

- 现实世界和意识世界设定：

意识世界是主角的自我构建的世界，主要在这里进行心理咨询，及需要主要的线索寻找；现实世界是主角现实所在的世界，通过意识世界得到线索在现实世界进行探索，并进行记忆回忆

- 玩法设计：

意识世界里：

在咨询室：1. 与陆云医生对话：选择回复（影响信任度与线索获取）；2. 心理训练（认知行为疗法、自由绘画）；3. 调查咨询室

在家里：1. 日常互动：睡觉（恢复）查看手机（信息线索）；2.世界切换：通过 “吃药入睡”“情绪崩溃” 主动 / 被动切换，用意识世界线索破解现实谜题

现实世界里：

在家里：1. 日常互动：睡觉（恢复）2.查看手机（信息线索）3.整理物品（触发记忆回忆）（但做了就会增加应激度，会发生诡异）

其他场景探索：老房子，天台，水箱

- 核心循环玩法：

- 大循环：

- 意识世界 (获取线索)

- 在意识世界中，主要目标是接受咨询与咨询师对话“找线索”。

- 回归现实世界 (寻找触媒)

- 带着在意识世界发现的线索回到“现实世界”。

- 在现实中寻找对应的物品，这一步被称为“找到物品开始回忆”。

- 重构记忆 (解开真相)

- 物品触发“记忆回忆”。

- 回忆将玩家带回过去的关键时间点（如图中指向的 2014年4月15日 吴良死亡），从而补全剧情拼图。

- 这段回忆提供的信息往往会开启新的意识世界探索，形成闭环。

- 小循环（日常模拟）：

- 1. 降低应激值的触发线索

- 源头：回复选项框（低应激度）生成线索，与咨询师对话” 会锁定部分对话框，限制回复选项框的动态变化，从而间接减少新线索的产生，需要降低应激度才会出现线索

- 2. 应激值的调节与降低

- 日常行为调节：娱乐系统（抽烟、书籍、电子娱乐等）、居家日常活动（睡觉、吃饭、洗漱等），会直接降低应激值（意识世界会降低，现实世界会增加）。

- 专业干预调节：治疗训练（咨询对话、认知行为疗法、自由绘画等），通过专业手段减少应激值。

- 药物：吃药会直接影响 “现实世界 - 意识世界转换”；而

- 3. 心理稳态的反馈与循环

- 应激值的变化会影响现实-意识解离高度，解离高度再通过 “床”（转化媒介）

- 游戏机制：

- 心理稳态需求：应激度，解离度

- 选项框：会根据心理稳态需求而变化，线索一般出现在底应激度的时候

- 娱乐系统（可改变心理稳态需求，现实世界和意识作用不同）：手机，电脑游戏，报纸，书籍，抽烟

- 故事情节：多结局

- 存档机制：随时存档，关键检查点也会自动存档

- 成就奖杯：暂无

- 艺术与表现风格及音乐

游戏风格：2D横板写实

音乐风格：意识世界为治愈型（音乐会变化），现实世界为悬疑型

开发计划（分阶段）

阶段一：筹备与原型（1个月）

- 完成此立项文档。

- 策划决定游戏最终核心玩法（1月24日之前）

- 美术确立风格。

- 角色美术，场景美术开始制作。（提前开始）

- 召开全体成员组织会议（1月24日）

- 继续完善剧本细节，填坑（1月31日前）

- 召开游戏开发启动大会（1月31日）

- 正式开工（2月1日）

阶段二：垂直切片（2个月）

- 运营宣传开启小红书账号，进行开发日志更新及美术宣传

- 开启steam页面，制作发布概念pv

- 程序搭建最简可玩原型

- 制作一个完整、精美的画面。

- 制作演示pv（预告片）

- 运营宣传小黑盒进行日志更新，收集社区反馈

- 发布dome（计划4月份）

阶段三：内容扩充与系统完善（4-5个月）

- 基于反馈，优化核心系统。

- 拓展加入其他内容

- 实现多种轨迹和结局。

- 持续进行校内小规模玩家测试，调整平衡性与叙事感染力。

阶段四：打磨、测试与发布（2-3个月）

- 全面本地化（至少支持英文）、无障碍功能（如色盲模式、字体大小），手柄适配。

- 封闭Beta测试，收集最终反馈。

- 最终优化。

- 正式发布（Steam）。

- 预算与资源

预算：一万元

工具与资产：

游戏引擎：Unity

版本代码控制： GitHub

项目管理：飞书备选

美术素材：美术进行

音效素材：外包，购买

配音CV：看预算了，或者能不能找到愿意配音的

- 市场营销与发布策略

核心理念： “这不只是一款游戏，更是一次体验。”

早期（开发中）：

在小黑盒等平台定期更新开发日志，重点展示心理学机制如何转化为游戏玩法。

制作简洁的GIF动图，展示精美的UI交互。

发布前（2-3个月）：

上线Steam页面，开放愿望单。这是最关键的一步！

发布一个引人深思的“预告片”，氛围感重于玩法轰炸。。

发布与后续：

考虑“抢先体验”模式，在核心内容完整后上线，根据社区反馈完善后续内容。

发布后更新免费的“主题包”（如“梦境解析主题”、“社会认同主题”）。

在心理学社区、大学心理系进行推广。

- 风险评估与应对

风险： 游戏变得“说教”或“像心理测试”。

应对： 始终坚持“游戏性第一”。所有心理学概念必须服务于好玩的选择、有深度的策略构建。洞察系统要克制、开放。

风险： 内容量巨大，写作陷入瓶颈。

应对： 建立情境模板，从经典文学、文献、电影、真实案例中寻找灵感。早期就邀请玩家测试，验证情境的吸引力。

风险： 美术风格不统一或质感不足。

应对： 严格遵循早期定下的风格指南。UI美术是核心，必须找到审美在线、理解项目的合作伙伴。

风险： 市场反响平淡。

应对： 明确小众精品的定位。成功指标不仅是销量，更是媒体评价和核心社区的口碑。

它不仅可以成为你未来职业生涯的“名片”，更是你一段值得回味的一段经历。